АДМИНИСТРАЦИЯ  ПАВЛОДАРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

УВАРОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2013г.                 с.Павлодар                                   № 29

Об утверждении долгосрочной сельской целевой  программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Павлодарском сельсовете Уваровского района Тамбовской области на 2014-2017 годы»

В соответствии с Положением о разработке целевых программ Павлодарского сельсовета Уваровского района и реализации программных мероприятий, утвержденным постановлением администрации сельсовета  от 31.12.2008 года №42   в целях повышения качества условий проживания, надёжности и экологической безопасности коммунального обслуживания, администрация сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить долгосрочную сельскую целевую программу «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Павлодарском  сельсовете Уваровского района Тамбовской области на  2013-2017 годы»  согласно приложению.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Уваровская жизнь».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                       С.В.Пучкова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации сельсовета

от 18.11.2012 года №29

Долгосрочная целевая программа «Развитие

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

в Павлодарском сельсовете Уваровского района Тамбовской области на 2014 - 2017 годы»

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Долгосрочная сельская целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Павлодарском сельсовете Уваровского района Тамбовской области на 2014 - 2017 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Заказчики Программы | Администрация Павлодарского сельсовета Уваровского района |
| Разработчик Программы | Администрация Павлодарского сельсовета Уваровского района |
| Цель Программы | Обеспечение населения Павлодарского сельсовета, объектов социнфраструктуры качественной питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; модернизация систем водоотведения и очистки сточных вод обеспечение безопасной окружающей среды |
| Основные задачи Программы | Создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; предоставление государственной поддержки проектам развития систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации существующих систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности |

| Целевые индикаторы и показатели | увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности: уменьшение доли водопроводной сети, нуждающейся в замене; уменьшение числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; |
| --- | --- |

| Срок реализации Программы | 2014 - 2015 годы - первый этап; 2016 - 2017 годы - второй этап |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы в 2014 - 2017 годах за счет всех источников составит 410,0 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального и областного бюджетов -0 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета - 410,0 тыс. рублей. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджетов на соответствующий год и носят прогнозный характер |

1.   Характеристика проблемы и обоснование

ее решения программно-целевыми методами

На территории Павлодарского сельсовета Уваровского района работает  ООО «Межмуниципальные коммунальные системы», которые обеспечивают непрерывную работу системы водоснабжения населения Уваровского района. Водонапорные сети  введены в эксплуатацию в 1970-80 гг., поэтому многие требуют текущего или капитального ремонта. Сельсовет производит ремонт водонапорных башен за счет средств всех бюджетов, в том числе за счет средств населения.

Источниками водоснабжения сельсовета являются артезианские скважины. 	Водоснабжение поселений обеспечивают одиночные артезианские скважины с подачей воды в водонапорные башни или воды из шахтных колодцев. Вода, поступающая из артезианских скважин, по основным параметрам соответствует ГОСТ, но обладает повышенным содержанием железа. В настоящее время на всех водозаборах станции очистки и обезжелезивания нет.

Современное состояние зон санитарной охраны основных водозаборов удовлетворительное, малонаселенных пунктов – требует улучшения, для чего предусматривается по зонам санитарной охраны первого пояса восстановление ограждений, организация подъездных путей, монтажных площадок и озеленения, удаления стихийных свалок мусора.

Централизованного водоотведения в сельсовете нет. Схемы водоотведения индивидуальные.

Действующих очистных сооружений с законченным циклом очистки сточных вод в сельсовете нет.  Сточные воды от общественных и жилых зданий собираются в выгребные ямы, откуда выкачиваются и спецавтотранспортом вывозятся в места согласно указаниям районной санэпидемстанции.

Необходимость принятия сельской долгосрочной целевой программы развития водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 2014 -2017 годы в Павлодарском сельсовете вызвана принятием долгосрочной целевой программы развития водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской области на 2011 - 2017 годы, утвержденной постановлением администрации области от 15 июня 2011 г. № 650.

Целесообразность использования программно-целевого метода для перехода к устойчивому функционированию и развитию сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод определяется тем, что:

задача по обеспечению населения чистой водой входит в число приоритетов долгосрочного социально-экономического развития Павлодарского сельсовета, ее решение позволяет обеспечить улучшение качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в бюджетных учреждениях;

необходимые капитальные вложения не могут быть осуществлены в пределах одного финансового года и требуют значительных расходов бюджетов различных уровней;

2. Основные цель и задачи программы

Целью Программы является обеспечение населения Павлодарского сельсовета питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; предусмотреть капитальный ремонт и строительство систем водоотведения и систем очистки сточных вод по бюджетным учреждениям  рациональное использование водных объектов; обеспечение безопасной окружающей среды.

Для достижения этой цели необходимо решение следующих основных задач:

модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности.

Срок реализации Программы на 2014 - 2017 годы в два этапа:

на первом этапе 2014-2015 годы предусматривается выполнение первоочередных мероприятий, связанных с реконструкцией и восстановлением, систем водоснабжения и водоотведения; улучшением состояния и обеспечением соблюдения режимов санитарной охраны и водоохранных зон источников питьевого водоснабжения; разработкой проектно-сметной документации по наиболее важным объектам водоснабжения;

на втором этапе 2016-2017 годы предусматривается расширение работ по восстановлению, реконструкции и строительству систем водоотведения и очистки сточных вод, реализация наиболее капиталоемких мероприятий и достижение коренного улучшения водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод всего населения Тамбовской области.

Реализация Программы может быть досрочно прекращена при условии достижения целевых показателей раньше запланированного срока, а также в случаях, предусмотренных законодательством.

3. Повышение качества очистки сточных вод с целью улучшения состояния водных объектов

Надежное водоотведение и эффективная очистка сточных вод являются одной из важнейших составляющих экологической безопасности водных объектов. Для этого необходимо выполнение следующих условий:

использование при выполнении программных мероприятий инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

использование при выполнении программных мероприятий российского оборудования, материалов и услуг;

другие  критерии  в  соответствии  с  законодательством  Российской Федерации   и   действующими   на   момент   заключения   государственного контракта условиями реализации программных мероприятий.

Заказчики Программы:

несут ответственность за своевременную и качественную реализацию долгосрочной программы, обеспечивают эффективное использование средств бюджета Павлодарского сельсовета и средств из внебюджетных источников, привлекаемых на ее реализацию;

осуществляют один раз в полугодие мониторинг реализации долгосрочной программы и представление отчетности в отдел экономической политики администрации района;

ежегодно проводят оценку эффективности реализации долгосрочной программы, подготавливают доклад о выполнении долгосрочной программы, результатах мониторинга реализации долгосрочной Программы, об оценке значений целевых показателей и показателей результатов.

Заказчики и исполнители мероприятий долгосрочной программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на ее реализацию.

Ежемесячно администрация сельсовета представляет по электронной почте и на бумажном носителе отчет об использовании средств федерального и областного бюджетов и реализации указанных мероприятий.

4.Система программных мероприятий

|  | Наименование мероприятия | Исполнитель | Источники финансирования | Всего тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1. | Разработка ПСД на реконструкцию водозаборной скважины в с. Павлодар в районе ул. Новой | Администрация Павлодарского сельсовета | Всего | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Реконструкция водозаборной скважины в с. Павлодар в районе ул. Новой | Администрация Павлодарского сельсовета | Всего | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Разработка ПСД на реконструкцию водозаборной скважины в д.. 2-ая Григорьевка | Администрация Павлодарского сельсовета | Всего | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Реконструкция водозаборной скважины в д. 2-ая Гртгорьевка | Администрация Павлодарского сельсовета | Всего | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 02,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Разработка ПСД на реконструкцию водозаборной скважины в с. Павлодар в районе СТФ | Администрация Павлодарского сельсовета | Всего | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Реконструкция водозаборной скважины в с. Павлодар в районе ул. СТФ | Администрация Павлодарского сельсовета | Всего | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего |  |  |  | 410 | 210,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 410 | 210,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |